样  表：                           档案编号：

贵阳市建筑装饰装修工程安全质量监督

工 作 方 案

项目名称

建设单位

设计单位

施工单位

监理单位

贵阳市住房和城乡建设局制

装饰装修工程质量监督工作方案

为提高装饰装修工程监督工作效率，增加透明度，使监督工作制度化、程序化，根据国务院《建设工程质量管理条例》和《建设工程安全生产管理条例》等国家有关建设工程法律、法规，强制性标准．结合工程实际情况，特制定xxxxxxxxx装修工程质量监督工作方案，请建设各方配合执行。

一、监督内容和程序

(一)对责任主体质量行为的监督

1、装饰装修工程参与各方是否按《建设工程质量管理条例》和《建设工程安全生产管理条例》的规定履行职责。

2、核查监理、施工单位的资质等级所许可的范围与其承揽的工程是否相符，核查其有关技术质量人员的资格，检查监理、施工单位的质量保证体系和质量责任制落实情况，技术资料收集、整理情况，监督监理．施工单位在工程建设中是否按《建设工程质量管理条例》和《建设工程安全生产管理条例》的规定履行职责。

（二）对工程实体质量的监督

装饰装修工程质量监督以阶段性验收为主，阶段性验收按装修工程阶段性特点分为：

- 开工进场监督检查；

- 水电隐蔽工程监督检查；

- 泥作工程监督检查；

- 饰面工程、木作工程监督检查；

- 涂料工程、墙纸软包监督检查。

以抽查为主的项目：其它涉及结构安全的重要部位；环境质量的重要使用功能分项；工程建设强制性标准执行情况。

1、资料抽查

重点抽查施工、监理等单位关于保证结构安全和重要使用功能的工程技术资料(如：主要原材料的出厂合格证、试验报告及见证取样送检资料)，检查其同步性，完整性。

2、监督控制点检查

按装修工程阶段性特点设置为质量监督控制点。当工程施工到质量监督控制点时，施工单位应通知质监人员，质监人员将根据工程实际情况到施工现场进行监督检查。

3、对装饰装修工程的下列内容进行抽查：

(1)工程的观感质量；

(2)工程的施工质量验收资料。

(3)有环保要求材料的检测资料；

(4)绝缘电阻，工作接地电阻的检测资料；

(5)厕所、浴室等有防水要求的房间及卫生器具防渗漏试验的记录、水压试验的检测资料.

4、发现有影响工程质量和安全问题时，责任方应及时进整改。并根据装饰装修管理机构在检查中提出的整收意见及时进行整收；工程责任方对整改行为应作好整改记录待管理机构备查。

5、监理和各承包单位应及时完善和整理有关工程质量的文件和资料，装饰装修管理机构将进行抽查。

（三）装饰装修工程竣工的验收

1、工程完工后，施工单位应向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收，实行监理的工程，工程竣工报告必须经监理单位工程负责人签署意见。

2、建设单位在收到上述报告后，对符合竣工骏收要求的工程，组织设计、施工、监理等单位和其它有关方面的专家组成验收组，制定验收方案，并在工

程竣工验收前7个工作日将《装饰装修工程竣工验收通知书》送达装饰装修管理机构。

3、在竣工验收过程中，装饰装修管理机构将对其组织形式、运作程序、验收内容、验收标准的执行情况及评定结果实行监督．发现有违反建设工程质量管理规定行为的，责令改正；对不符合竣工验收条件的，建设单位应在整改后重新组织验收。

4、工程竣工验收合格后，建设单位应及时向装饰装修管理机构提交《装饰装修工程竣工验收报告》。

二、工程竣工验收备案

工程竣工验收合格后15日内，建设单价应携有关文件资料及电子文档，向工程所属地装饰装修管理机构备案。

三、质量事故的处理

l、施工过程中发生质量事故，应在24小时内报装饰装修管理机构及有关部门，需加固或采取其它技术处理措施的由施工单位提出处理方案．经设计单位、建设(监理)单位签署意见后实施，报装饰装修管理机构。

2．发生重大质量事故，有关单位应在1小时内报装饰装修管理机构及有关部门，写出事

故报告，并按重大事故处理的有关规定进行处理。

3、特别重大质量事故的调查处理按照国务院有关规定办理。

4、装饰装修管理机构在抽查中发现一般质量问题由工程责任方严格按装饰装修管理机构所提出的整改意见进行整改，并作好整改记录备查。对未按整改意见进行整改或整改不力的，视情节轻重，按国家有关规定进行处罚。

四、根据本工程的特点，对工程实体质量监督作如下要求：

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

五、监督人员

装饰装修管理机构委派以下人员为本工程的监督人员，代表装饰装修管理机构履行监督职责。

| 姓 名 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系方式 |  |  |  |  |  |

六、其它

1、本方案只是对监督工作的宏观指导，进一步明确监督检查的重点。由于

装饰施工工程工期受各方面条件制约，具体检查日期视工程进度决定，由监理单位组织工程相关方提前3日报管理机构。

：

年  月  日

| 建设单位（签章) 工程负责人（签章) | 监理单位（签章) 工程负责人（签章) | 施工单位（签章) 工程负责人（签章) |
| --- | --- | --- |